# CAPSTONE

PTY4614-003V

SEDE PLAZA VESPUCIO

RETROSPECTIVE - SPRINT 2

BlueSky Financial

Lorenzo Araya

Matias Padilla

Juan Monsalvez

David Murillo

PROF. MARCO ANTONIO VALENZUELA CONTRERAS

27 Octubre - 14 Noviembre 2025

# SPRINT 4

# Qué salió bien:

- Implementación exitosa del dashboard administrativo con gráficos Chart.js y reportes completos de progreso

- Generación de certificados en PDF con iText7 y servicio de descarga para colaboradores

- Desarrollo de la API de datos de reportes y servicio de exportación a Excel

- Creación de la página de historial personal y vistas SQL correspondientes

- Trabajo en equipo coordinado, cumpliendo las estimaciones de esfuerzo y manteniendo buena calidad en entregables

# Qué podemos mejorar:

- Optimizar tiempos de desarrollo en tareas con librerías externas (ej. iText7, Chart.js)

- Definir un plan de contingencia para fallos en la generación y descarga de certificados

- Ampliar pruebas de carga en exportación de reportes a Excel y visualización de gráficos

- Mejorar la cobertura de pruebas automatizadas para funcionalidades críticas (certificados, reportes, historial)

# Actiones:

- Implementar sistema de retry y validación en la generación/descarga de certificados PDF

- Documentar y socializar un plan de contingencia para exportaciones y reportes administrativos

- Desarrollar pruebas de estrés en exportación de Excel y visualización de dashboards con múltiples usuarios

- Extender la automatización de pruebas para certificados, reportes y historial de capacitaciones