# CAPSTONE

PTY4614-003V

SEDE PLAZA VESPUCIO

SPRINT BACKLOG

SPRINT 4

BlueSky Financial

Lorenzo Araya

Matias Padilla

Juan Monsalvez

David Murillo

PROF. MARCO ANTONIO VALENZUELA CONTRERAS

27 Octubre - 14 Noviembre 2025

# Historias de usuario

US-501: Como administrador, quiero ver reportes completos del progreso

Estimación: 8 puntos

Tareas:

Lorenzo: Dashboard administrativo Chart.js (10h)

Lorenzo: Gráficos completitud cursos (6h)

Matías: Vistas reportes SQL (5h)

Juan: API datos reportes (6h)

David: Pruebas métricas (4h)

US-601: Como colaborador, quiero descargar mi certificado al aprobar un curso

Estimación: 6 puntos

Tareas:

Lorenzo: Generación certificados iText7 (8h)

Juan: Servicio PDF certificados (6h)

Matías: Tabla certificados (3h)

David: Pruebas certificados (3h)

US-502: Como administrador, quiero exportar reportes a Excel

Estimación: 3 puntos

Tareas:

Juan: Servicio exportación Excel (4h)

Lorenzo: Botones exportación (2h)

David: Pruebas exportación (2h)

US-503: Como colaborador, quiero ver mi historial completo de capacitaciones

Estimación: 4 puntos

Tareas:

Lorenzo: Página historial personal (5h)

Matías: Vista historial SQL (3h)

David: Pruebas historial (2h)

Total Sprint 4: 21 puntos | 64 horas planificadas

US-701: Como administrador, quiero gestionar cursos (crear, editar, eliminar) para mantener actualizado el catálogo.

Estimación: 8 puntos

Tareas:

Juan: Crear interfaz CRUD para cursos (6h)

Lorenzo: Implementar modal + blur + validación UI (5h)

Matías: Integrar operaciones SQL (4h)

David: Pruebas de funcionalidad y validaciones (3h)

US-702: Como administrador, quiero buscar cursos por nombre para ubicarlos rápidamente.

Estimación: 3 puntos

Tareas:

Juan: Implementar filtro por nombre (2h)

David: Pruebas del buscador (1h)

US-703: Como administrador, quiero notificar a los suscriptores cuando se crea un nuevo curso.

Estimación: 5 puntos

Tareas:

Matías: Generar servicio de envío de correo (4h)

David: Pruebas sobre flujo de notificaciones (1h)