# CAPSTONE

PTY4614-003V

SEDE PLAZA VESPUCIO

RETROSPECTIVE - SPRINT 3

BlueSky Financial

Lorenzo Araya

Matias Padilla

Juan Monsalvez

David Murillo

PROF. MARCO ANTONIO VALENZUELA CONTRERAS

6 Octubre - 24 Octubre 2025

# SPRINT 3

# Qué salió bien:

- Implementación exitosa del sistema de evaluación con límite de 3 intentos

- Trabajo en equipo coordinado entre roles (Full Stack, Database, Integraciones, QA)

- Desarrollo de interfaz con temporizador y resultados inmediatos post-evaluación

- Optimización de consultas y procedimientos almacenados para validación de intentos

- Integración correcta de servicios de cálculo de puntajes y registro de intentos

# Qué podemos mejorar:

- Mayor robustez en el manejo de errores durante la validación de respuestas y registro de intentos

- Plan de contingencia más claro para fallos en el sistema de bloqueo tras 3 intentos

- Ampliar pruebas de carga y concurrencia en evaluaciones con múltiples usuarios

- Mejorar la visualización de métricas en el dashboard de progreso para administradores

# Actiones:

- Implementar sistema de retry en la API de registro de intentos

- Documentar y socializar un plan de contingencia para fallos en el control de intentos

- Desarrollar pruebas de estrés con evaluaciones simultáneas y documentos grandes

- Extender el dashboard con métricas técnicas y de progreso más detalladas