# CAPSTONE

PTY4614-003V

SEDE PLAZA VESPUCIO

REVIEW- SPRINT 3

BlueSky Financial

Lorenzo Araya

Matias Padilla

Juan Monsalvez

David Murillo

PROF. MARCO ANTONIO VALENZUELA CONTRERAS

6 Octubre - 24 Octubre 2025

# SPRINT 3

# Funcionalidades demostradas:

- Sistema completo de evaluación con límite de 3 intentos

- Página “Mis Cursos Asignados” para colaboradores

- Interfaz de evaluación con temporizador visible

- Página de resultados inmediatos post-evaluación

- Dashboard básico de progreso para administradores

- Servicio de cálculo automático de puntajes y validación de respuestas

- API para registro de intentos y logs de actividad

## Métricas de Calidad:

| Métrica | Resultado | Objetivo |
| --- | --- | --- |
| Tiempo generación evaluación | 2s | < 5s |
| Validación de intentos | 100% | 100% |
| Precisión anti-duplicados | 98% | > 95% |
| Cobertura pruebas | 85% | > 80% |

## Feedback:

- Positivo: Flujo de evaluación robusto, control de intentos bien implementado, resultados inmediatos mejoran la experiencia del usuario.

- Mejorable: Dashboard aún básico, falta mayor detalle en métricas de progreso y auditoría visual.

- Sugerencias: Extender pruebas de carga con usuarios concurrentes y enriquecer el dashboard con métricas técnicas y pedagógicas.