# CAPSTONE

PTY4614-003V

SEDE PLAZA VESPUCIO

RETROSPECTIVE - SPRINT 5

BlueSky Financial

Lorenzo Araya

Matias Padilla

Juan Monsalvez

David Murillo

PROF. MARCO ANTONIO VALENZUELA CONTRERAS

17 Noviembre - 5 Diciembre 2025

# SPRINT 5

# Qué salió bien:

- Implementación exitosa de la interfaz responsive para móviles con Bootstrap y optimización de formularios.

- Desarrollo del editor de preguntas generadas por IA, con integración de API y soporte en base de datos.

- Sistema de notificaciones de nuevos cursos funcional y probado en distintos escenarios.

- Documentación completa del sprint y creación de un video demostrativo.

- Trabajo en equipo coordinado, cumpliendo las estimaciones y entregando funcionalidades clave dentro del plazo.

# Qué podemos mejorar:

- Optimizar tiempos de pruebas en funcionalidades móviles y editor de preguntas.

- Definir un plan de contingencia para fallos en el sistema de notificaciones.

- Ampliar pruebas de carga en la interfaz responsive con distintos dispositivos y navegadores.

- Mejorar la cobertura de pruebas automatizadas en el editor de preguntas y notificaciones.

# Actiones:

- Implementar pruebas para editor de preguntas y sistema de notificaciones.

- Documentar y socializar un plan de contingencia para fallos en notificaciones y edición de preguntas.

- Desarrollar pruebas de estrés en móviles con diferentes resoluciones y navegadores.