# CAPSTONE

PTY4614-003V

SEDE PLAZA VESPUCIO

REVIEW- SPRINT 5

BlueSky Financial

Lorenzo Araya

Matias Padilla

Juan Monsalvez

David Murillo

PROF. MARCO ANTONIO VALENZUELA CONTRERAS

17 Noviembre - 5 Diciembre 2025

# SPRINT 5

# Funcionalidades demostradas:

- Interfaz responsive para móviles con Bootstrap y optimización de formularios

- Editor de preguntas generadas por IA con integración de API y soporte en base de datos

- Sistema de notificaciones de nuevos cursos para colaboradores

- Documentación completa del sprint y preparación de presentación final

- Video demostrativo para stakeholders

## Métricas de Calidad:

| Métrica | Resultado | Objetivo |
| --- | --- | --- |
| Tiempo de carga interfaz móvil | 1.8s | < 3s |
| Precisión edición de preguntas | 96% | > 90% |
| Entrega notificaciones | 100% | 100% |
| Cobertura pruebas | 83% | > 80% |

## Feedback:

- Positivo: Interfaz móvil optimizada, editor funcional, notificaciones confiables y buena documentación con video.

- Mejorable: Pruebas móviles limitadas, editor poco flexible y baja automatización en notificaciones.

- Sugerencias: Ampliar pruebas móviles, enriquecer editor y extender automatización de pruebas.