## Slide 1: Gestión de proyectos - Herramientas claves
Portal BlueSky Financial
Modalidad Online
Duración: 2 horas
Certificación Digital

## Slide 2: Objetivo General del Curso
Comprender el ciclo de vida de un proyecto (inicio, planificación, ejecución, control y cierre).
Aplicar herramientas prácticas: WBS, cronograma (Gantt), matriz RACI, matriz de riesgos y reportes ejecutivos.
Introducir enfoques ágiles (Kanban/Scrum) para mejorar el seguimiento y la entrega de valor.

## Slide 3: Módulos
Módulo 1 · Fundamentos y ciclo de vida.
Módulo 2 · Alcance, tiempo y recursos.
Módulo 3 · Costo, riesgos y calidad.
Módulo 4 · Ejecución ágil y seguimiento.

## Slide 4: Módulo 1 · Fundamentos y ciclo de vida.
Qué es un proyecto: temporal, único, restringido por alcance/tiempo/costo/calidad.
Fases: Inicio → Planificación → Ejecución → Monitoreo/Control → Cierre.
Roles y stakeholders: patrocinador, PM, equipo, clientes, interesados; gobierno del proyecto.

## Slide 5: Ejemplo Práctico (M1)
Caso: Lanzamiento de página de cursos para BlueSky.
Inicio: acta de constitución con objetivo, entregables, presupuesto y riesgos iniciales.
Planificación: definir alcance y cronograma inicial; estimar recursos y costos.
Ejecución/Control: reuniones semanales, control de hitos y cambios.
Cierre: retrospectiva, aceptación formal y lecciones aprendidas.

## Slide 6: Módulo 2: Alcance, Tiempo y Recursos
WBS (Work Breakdown Structure): descomposición jerárquica del trabajo en paquetes.
Cronograma (Gantt): dependencias, holguras y noción de ruta crítica.
Matriz RACI: Responsible, Accountable, Consulted, Informed para clarificar responsabilidades.

## Slide 7: Ejercicio Guiado: Construcción de WBS
Nivel 1: Proyecto “Portal de Capacitaciones”.
Nivel 2: Front‑end, Back‑end, Integración de pagos, Contenidos, QA, Despliegue.
Nivel 3 (ej.): Front‑end → Home, Catálogo cursos, Detalle curso, Evaluaciones, Certificados.
Salida: diagrama WBS + diccionario (definición de cada paquete de trabajo).

## Slide 8: Ejercicio Guiado: Cronograma (Gantt)
Identificar dependencias: Diseño UI → Desarrollo Front → QA → Despliegue.
Duraciones estimadas y holguras; hitos: “MVP listo”, “Pago integrado”, “Go‑Live”.
Noción de ruta crítica: tareas sin holgura que determinan la fecha de fin.
Salida: cronograma en Excel/Sheets con barras de Gantt simples.

## Slide 9: Ejercicio Guiado: Matriz RACI
Definir roles: Sponsor, PM, UX, Dev, QA, Finanzas, Soporte.
Asignar R/A/C/I por entregable: Acta, WBS, Gantt, Integración pagos, QA, Reporte cierre.
Validar: cada entregable con un solo Accountable (A) y responsables claros (R).
Salida: plantilla RACI completada y aprobada por el equipo.

## Slide 10: Módulo 3: Costo, riesgos y calidad.
Costos: partidas (HH, licencias, infraestructura), reservas para contingencias y control del presupuesto.
Riesgos: matriz P×I (probabilidad x impacto), respuesta (evitar, mitigar, transferir, aceptar) y dueños.
Calidad: criterios de aceptación y checklists de pruebas/validación.

## Slide 11: Ejercicio: Matriz de Riesgos
Identificar 5 riesgos: atraso proveedor, fuga de alcance, baja adopción, falla de integración, dependencia externa.
Evaluar P×I y priorizar (alto/medio/bajo).
Plan de respuesta + trigger + dueño + fecha de revisión.
Salida: matriz de riesgos y registro de issues/acciones.

## Slide 12: Módulo 4 · Ejecución ágil y seguimiento.
Kanban: visualizar flujo, limitar WIP, pulso diario; métricas de ciclo y throughput.
Scrum (nociones): backlog, sprints, planning, daily, review, retrospective.
Indicadores: % avance, cumplimento de hitos, burn‑down y bloqueos críticos.

## Slide 13: Ejercicio: Tablero Ágil y Reporte Ejecutivo
Crear tablero en Trello/Asana con listas: Backlog, En curso, En QA, Hecho.
Definir criterios de “Listo” (DoD) y reglas WIP.
Reporte ejecutivo semanal: estado semáforo, hitos, riesgos/top 3, decisiones, próximos pasos.
Salida: tablero compartido + reporte PDF con checklist de cierre semanal.

## Slide 14: Cierre del Proyecto y Lecciones Aprendidas
Validación de alcance y aceptación formal por el cliente/patrocinador.
Revisión de objetivos, métricas y presupuesto ejecutado vs. plan.
Lecciones aprendidas y mejoras para el siguiente proyecto.
Archivo y traspaso de documentación; plan de soporte/operación.

## Slide 15: Conclusión
Un buen proyecto se construye con claridad de alcance, cronograma realista y responsables definidos.
El seguimiento constante (métricas + tableros) permite anticipar riesgos y asegurar el valor.
Las plantillas y prácticas vistas te dan un punto de partida repetible y mejorable.
La mejora continua y la comunicación efectiva son la base del éxito sostenido.